RETOUR D'EXPÉRIENCE SUR LA MISE EN PLACE DE L'OFFRE DE FORMATION
Frédéric Dooremont > Service des Nouvelles Technologies Educatives

---
POURQUOI A-T-ON MIS EN PLACE LA SAISIE DE L'OFFRE DE FORMATION?
C'est dans le cadre d'un projet de portail régional de formation initié par le conseil régional et par l'UNR npdc que nous nous sommes lancés dans l'aventure.
L'objectif de ce portail est d'offrir aux usagers (étudiants, politiques, mais sans oublier les professionnels de la formation ) un point central où seront regroupées toutes les formations dispensées par les six universités régionales ainsi que l'ensait, mais ce portail a pour vocation de regrouper à terme toutes les formations supérieures dispensées dans la région.
[Speaker Notes: Pourquoi a-t-on mis en place la saisie de l'offre de formation? C'est dans le cadre d'un projet de portail régional de formation initié par le conseil régional et par l'UNR npdc que nous nous sommes lancés dans l'aventure. L'objectif de ce portail est d'offrir aux usagers (étudiants, politiques, mais sans oublier les professionnels de la formation ) un point central où seront regroupées toutes les formations dispensées par les six universités régionales ainsi que l'ensait mais ce portail a pour vocation de regrouper à terme toutes les formations supérieures dispensées dans la région. Notre université a choisi comme ENT (Environnement Numérique de travail) Esup-portail, de ce fait, le choix technique s'est porté tout naturellement vers l'applicatif développé par NANCY SOF.]

---
QUELLE EST LA COMPOSITION DE L'ÉQUIPE PROJET ET POURQUOI ?
VP CEVU
Chargé de mission communication et service numérique
La division de la scolarité
Le service SUAIO
Le service communication
La division informatique
Le service NTE
[Speaker Notes: Il est fondamental de comprendre quels services au sein de l'université sont affectés par le processus de la saisie de l'offre de formation. Ce processus dépend aussi de la structuration de l'université. Pour le Littoral, nous avons une particularité : en effet, nous ne sommes pas composés en UFR mais en CGU, ce qui peut, à bien des égards, faciliter les relations. La scolarité, de par, ses missions, connaît la structuration des diplômes ainsi qu'un grand nombre d'informations. Le SUAIO connaît, lui, d'autres types d'informations et une connaissance précise des débouchés ... La division Informatique et le Service NTE interviennent pour les aspects techniques. le service Communication, quant à lui, intervient pour les aspects visuels. Il n'est pas à négliger que, comme dans tout projet transversal, l'aspect politique est très important. C'est pour cela que le VP CEVU doit obligatoirement être associé afin de résoudre certains blocages. De plus, il faut que les personnes en charge du projet aient une aussi bonne connaissance des aspects techniques que fonctionnels.]

---
QUELLES ONT ÉTÉ LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE DE L'APPLICATIF ?
Formation
Prospective
Réunion de configuration
Réalisation d'un prototype
Mise en production
Lancement de la saisie
[Speaker Notes: Avant toute chose, les personnels techniques ont suivi une FORMATION sur la mise en place de l'application de la saisie de l'offre et sur UNIFORM, application permettant d'afficher cette même offre. Cette formation nous a permis d'appréhender au mieux les possibilités offertes par les logiciels. Ensuite , il faut faire une PROSPECTIVE de ce qui EXISTE en terme d'informations. Puis viennent des réunions sur la CONFIGURATION de l'application de saisie et d'affichage Que doit-on afficher ? contraintes locales et contraintes régionales Quels éléments à saisir ? Comment les saisir ? liste à puce champ texte simple champ texte avec mise en page. Réalisation d'un prototype amélioration ou non mise en production Lancement de la saisie]

---
QUELLE A ÉTÉ NOTRE STRATÉGIE POUR LA MISE EN PLACE DE LA CHAÎNE DE SAISIE ?
Il existe deux stratégies de saisie :
La « chaîne de saisie »
La saisie centralisée
[Speaker Notes: Il existe deux stratégies de saisie. La « chaîne de saisie » La saisie centralisée]

---
LA « CHAÎNE DE SAISIE »
Avantages :
une information au plus près de la réalité
une légitimité dans le choix de la rédaction
Inconvénients :
un suivi très conséquent
autant de façons de saisir que de personnes
une vérification de la saisie plus hasardeuse
une configuration plus importante
[Speaker Notes: La « chaîne de saisie » on regroupe l'information que l'on fait saisir par différents acteurs par exemple, par le responsable de formation , les secrétaires pédagogiques, les agents du suaio.. avantages: une information au plus près de la réalité une légitimité dans le choix de la rédaction inconvénients : un suivi très conséquent car, pour qu'une fiche soit validée, il faut qu'un ensemble de champs soient remplis. Autant de façons de saisir que de personnes une vérification de la saisie plus hasardeuse une configuration plus importante]

---
LA SAISIE CENTRALISÉE
Avantages :
rapidité et uniformité dans la saisie
Inconvénient :
goulot d'étranglement
[Speaker Notes: Ou alors de façon centralisée, une ou plusieurs personnes peuvent saisir avantages : rapidité et uniformité dans la saisie inconvénient : goulot d'étranglement]

---
ALORS, QUELLE STRATÉGIE CHOISIR ?
une saisie unique prise en charge par le SUAIO
Plan d'action :
Rechercher l'information
Formulaire papier
Saisie
Première relecture
Phase de vérification
[Speaker Notes: Comme nous avions un temps très limité pour la réalisation d'un tel projet (moins de 6 mois) , nous avons dû faire des choix. Dans notre cas, nous avons choisi le schéma suivant : une saisie unique prise en charge par le SUAIO. Ce service a tout mis en place pour réaliser la saisie. Dans un premier temps, nous avons mis en corrélation les champs demandés avec les documents en notre possession exemple : plaquette de formation : -> Modalité d'admission -> déboucher -> poursuite d'étude Puis pour les éléments qui nous manquaient, nous avons choisi de mettre en place UN FORMULAIRE PAPIER demandant les renseignements qui nous manquaient. Nous avons demandé d'accompagner ce formulaire par une lettre de la présidence précisant les enjeux et surtout insistant sur la nécessité de remplir celui-ci. Dès réception du formulaire, une armée de petites mains a réalisé la SAISIE 4 vacataires ainsi que deux personnels du SUAIO Puis, dès qu'une fiche était saisie informatiquement, nous l'imprimions pour une PREMIÈRE RELECTURE. Ces fiches étaient regroupées par département. pour la seconde phase de VÉRIFICATION, il a été demandé un rendez vous aux directeur de département afin qu'ils valident les fiches correspondant à leur formation. Cette demande était aussi accompagnée d'une lettre signée par le président pour expliquer qu'en cas de non-réponse de leur part les informations seraient automatiquement validées!!!!]

---
QUELLES ONT ÉTÉ NOS DIFFICULTÉS POUR LA MISE EN PLACE DU PROJET ?
Configuration
Modélisation de l'offre
Retour d'information
[Speaker Notes: Il y a eu plusieurs difficultés à surmonter la première correspond à la synthèse des éléments à inscrire dans la fiche et à la configuration de l'outil pour une utilisation optimale. La second difficulté est la modélisation de l'offre car, dans notre cas, nous avons utilisé une importation du logiciel apogée, mais il n'y a pas forcément le même esprit dans la modélisation. En effet, apogeé a une utilisation de gestion et non pas de présentation. De plus, la modélisation au format CDM comporte parfois, pour la même information, plusieurs façons de la modéliser. Le troisième point, c'est malheureusement la lenteur dans les retours d'informations demandés , pour ne pas dire, l'absence totale de retour. Comme dans tout projet, les points de blocage sont souvent liés à des problèmes fonctionnels. C'est pour cela qu'un tel projet doit avoir une impulsion forte de la présidence.]

---
CHIFFRES
157 parcours de formation
Temps de saisie de 4 semaines
Temps de vérification de 1 semaine
[Speaker Notes: 157 parcours de formation Temps de saisie de 4 semaines Temps de vérification 1 semaine]